建设工程施工专业分包合同

活动板房工程

2015版

四川省第三建筑工程公司

年  月  日

活动板房合同

第一部分 协议书

甲方（需用方）： 四川省第三建筑工程公司       项目名称：

乙方（供应方）：                         合同签订地：四川省第三建筑工程公司住所地

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规， 结合工程具体情况，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。

1、订购板房内容

1.1甲方向乙方订购的活动板房规格、数量、单价

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 单价 （元） | 数 量 （暂定） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3K*12K*6P*2 | ㎡ |  |  |  | 民工宿舍 |
| 2 | 3K*16K*3P | ㎡ |  |  |  | 办公室 |
| 3 | T式 | ㎡ |  |  |  | 厕所、浴室 |
| 4 | 围挡 | m |  |  |  |  |
| 5 | 厨房 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：（1）上述单价为建设材料费、运输费和安装费等（含管理费及相应税金发票）费用的总和，不包括土建及水电安装项目的费用。（2）本合同单价为固定单价，不因任何原因做任何更改。

1.2面积计算规则：

1.2.1板房面积＝外墙面长X宽

1.2.2室外楼梯、走道面积＝每层自然投影面积之和。

1.2.3雨棚面积＝雨棚投影面积的一半。

1.2.4总面积＝（1）+（2）+（3）。

1.2.5工程完工建成按实际面积结算。

2、  合同价款及结算

2..1合同价款暂定（人民币）：     ∕     元，人民币大写：       ∕       。最终合同价款以双方确认的结算价调整合同暂定价。

2.2活动板房安装完工验收后，甲方按认可的竣工图及附件给乙方办理结算手续。

3、  付款方式及比例

3.1付款方式：银行转账， 100 %现金或 70 %现金和30%银行承兑汇票（ 六 个月）；

3.2付款比例：

3.2.1、活动板房安装完成并验收合格后30天内甲方向乙方支付合同总金额的  50  %的进度款。

3.2.2、剩余款项待分包结算完成后30天内一次性付清。

3.2.3、工程完工后，甲方未按合同约定付清款项之前，本活动板房的所有权归乙方。

4、 安装地点及技术要求

4.1安装地点：_ 合江县

4.2技术要求：

4.2.1房间轻质隔板宽度必须保证120CM，隔板中间用T型铝条连接，且隔板必须完全封堵至顶板，保证密闭性。

4.2.2门需采用防盗门

4.2.3室内楼梯采用钢制楼梯（不另计费用）其他各项施工标准与工艺必须要与你我双方所签署合同建造的活动板房一致。

4.2.4提供的板房均需满足现行相关规范和政府相关验收标准，并提供由权威部门认可的设计文件、计算书，产品检验合格证及消防验收相关资料。

5、  安装工期： _____年__ _月__ _日前全部安装完毕。

第二部分 专用条款

6、 工期顺延  由于下列原因造成竣工日期延误，安装工期应顺延：

6.1甲方要求的设计变更或工程量增加。

6.2一周内因停电造成停工累计八小时

6.3甲方不能按约定期限提供场地、清除障碍、疏通进场道路和接通施工用水用电。

6.4不可抗力：战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及台风（老式房屋七级以上为自然灾害新型房屋十级以上为自然灾害）大雨、地震等。

6.5甲方分包的工程，拖延了工程进度。

7、 甲方责任

7.1负责办理活动板房的有关用地、报建手续。

7.2应在安装前两天做到场地平整和道路通畅，并做好活动板房的基础。进场当天，甲方至少应派一名代表到安装现场协助乙方进行衔接，协助乙方顺利开工。

7.3施工期间提供用水、用电的接口，水电费用由乙方承担。

7.4应在完工的当天，派一名现场代表到安装现场同乙方共同按合同及附件进行验收，并签署验收单，办理接收及结算手续。如甲方未到现场参与验收而自行启用本活动板房，则视为对本活动动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。

7.5进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确定。

8、  乙方责任

8.1按双方约定的时间完成供应和安装任务。

8.2按照工程通用产品的质量，满足使用要求。其中楼面承受负荷不小于150kg/㎡；如因质量问题给甲方及第三方造成的损失由乙方负责赔偿。

8.3服务期限为一年，属乙方原因造成活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。

8.4其他服务：乙方今后服务期满后发生的损坏或服务期内属于甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，所发生的费用按最低成本费计取，费用由甲方承担。

8.5乙方安装期间属于乙方的原因造成的安装损失由乙方承担。

9、 安全文明施工

9.1乙方签订本合同的同时必须与甲方签订《安全生产施工管理协议》、《施工场地临电安全管理协议》、《消防安全责任书》、《综合治理责任书》，明确双方各自安全生产责任。

9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按合格标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.3乙方应对其在施工场地的安装人员须有安装操作证，施工人员进行入场安全教育、安全技术交底，按要求签字完善后送甲方一份，并对他们的施工安全负责。并制定《紧急救援预案》。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任和发生的费用。乙方应遵守甲方的规定，对进场的工人必须购买意外伤害保险一份。

9.4乙方在现场的用电及防噪、防火等安全防护应接受监理单位、安检单位的检查，并承担安全用电及安全防护措施实施的费用。

9.5发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和发生的费用。

9.6现场文明施工须执行成建委发[2002]280号、287号文件。对发生防尘、噪音扰民等不良行为的违规事件受省、市的相关部门记录、公示、扣分的，按甲方规定罚款2万元，并于10日之内将罚款交至甲方财务处。

10、 职业健康安全与环境条款

10.1乙方进场的材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

10.2操作人员应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工过程中释放的有害物质对周围环境的污染和危害。保证施工操作现场的通风，操作人员应配戴符合健康安全标准的防护罩。

10.3应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

10.4应遵守有关的施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律、法规，建立相应的管理制度，并应配备必要的设备器具和标识。

10.5严格按照甲方有关体系文件规定执行，确保职业健康安全，做好环保工作并随时接受甲方的监督、检查。

10.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工排水、排污、施工噪音夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘以及现场防火、防毒等规定。

10.7乙方对从事职业危害的职工，应按规定告知作业过程并分期组织健康检查，建立健康档案。

11、 合同生效与终止 本合同双方约定经双方法人代表（或委托代理人）签字并盖章后生效；双方履行完合同全部义务后，合同终止。

12、 组成分包合同的文件包括

（1）本合同协议书、专用条款；

（2）中标通知书（如有时）；

（3）分包人的报价书；

（4）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

（5）合同履行中，双方协商一致的其他书面文件。

13、 合同争议的解决方式  本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向合同签订地人民法院提起诉讼。

14、其他  本合同未尽事宜，由双方协商解决，其签定的相关协约或附件经双方签字并盖章后与本合同具有同等效力。

15、 合同份数  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

承包人（甲方）：（公章）                    分包人（乙方）：（公章）

开户银行：

帐    号：

法定代表人或                			   法定代表人或

委托代理人：                 		       委托代理人：

签订日期：                                签订日期：

地址：                                    地址：